РАЗДЕЛ III. Техническое задание

1.Задание на  оказание услуг в 2016 году

| № | Наименование объекта | Срок оказания |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медсервис» | Май-октябрь |

2. Ведомость услуг

| № | Наименование услуг | Ед. измерения | Объём | Материалы (требования ГОСТ, ТУ и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство и обслуживание территорий | услуга | 1 | - |

3. Место оказания услуг: РБ., г. Салават,  ул. Октябрьская 35

4. Сроки оказания услуг: с момента подписания Договора 01.05.2016  и по 31.10.16 г.

Услуги оказываются в рабочие время (с 08.00 ч. по 17.00 ч.) и дни с соблюдением внутри объектового режима  ООО «Медсервис».

5.Перечень и объем услуг:

5.1.) Газон 1869м2

а) ремонт газона 1869 м2   ( май-октябрь 2016 г.)

- многократная продольная и поперечная  обработка газона (вычесывание  газона, удаление  войлока-1 раз в месяц)

- подсыпка земли (по потребности)

- внесение удобрений (2 раза в месяц)

- подсев газона (по потребности)

б) обслуживание газона 1869 м2 (июнь, июль, август, сентябрь)

- прополка газона (2 раза в месяц)

- внесение и обработка  гербицидом,  внесение удобрений (2 раза в месяц)

5.2.) а) Посадка и устройство рабаток из петунии 200 п.м.(100м2)

- перекопка земли (1 раз, перед посадкой)

- выравнивание(1 раз, перед посадкой)

- разметка(1 раз, перед посадкой)

- внесение удобрений(1 раз, перед посадкой)

- подготовка лунок (2500шт) (1 раз, перед посадкой)

- посадка цветов (2500шт)

б) обслуживание рабаток

- прополка клумб (2 раза в месяц)

- рыхление клумб (2 раза в месяц)

- внесение удобрений (1 раз в месяц)

5.3) Вазоны 2шт (заказчика), цветы (петунии)  в вазоны 50 шт. (по 25 штук в каждый вазон)  установка на входной группе центрального входа.