Техническое задание

1.Задание на оказание услуг по благоустройству территории  в 2017 году

| № | Наименование объекта | Срок оказания |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медсервис» | Май-октябрь |

2. Ведомость услуг

| № | Наименование услуг | Ед. измерения | Объём | Материалы (требования ГОСТ, ТУ и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство и обслуживание территорий | услуга | 1 | Петуния 1250 (рост растения не менее 150 мм.), штук цвет (красный) Петуния 1250 (рост растения не менее 150мм), штук цвет (белый) |

3. Место оказания услуг: РБ, г. Салават ул. Октябрьская 35

4. Сроки оказания услуг: с момента подписания Договора  01.05.2016  и по 31.10.16 г. Услуги оказываются в рабочее время (с 08.00 ч. по 17.00 ч.) и дни с соблюдением внутри объектового режима  ООО  «Медсервис».

5.Перечень и объем работ:

1) Газон 1869м2

а) ремонт газона 1869 м2

- многократная продольная и поперечная  обработка газона (вычесывание  газона, удаление  войлока-1 раз в месяц)

- подсыпка земли (по потребности)

- внесение удобрений (2 раза в месяц)

- подсев газона (по потребности)

б) обслуживание газона 1869 м2  (июнь, июль, август, сентябрь)

- прополка газона (2 раза в месяц)

- внесение и обработка  гербицидом,  внесение удобрений (2 раза в месяц)

2) а) Посадка и устройство рабаток из петунии 200 п.м.  (100м2)

- перекопка земли (1 раз, перед посадкой)

- выравнивание(1 раз, перед посадкой)

- разметка(1 раз, перед посадкой)

- внесение удобрений(1 раз, перед посадкой)

- подготовка лунок (2500шт) (1 раз, перед посадкой)

- посадка цветов (2500шт, рост растения перед высадкой не менее 150мм)

б) обслуживание рабаток

- прополка клумб (2 раза в месяц)

- рыхление клумб (2 раза в месяц)

- внесение удобрений (2 раза в месяц)

3)  Вазоны 2шт (заказчика), цветы (петунии)  в вазоны 50 шт. (по 25 штук в каждый вазон)  установка на входной группе центрального входа.

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _____________ М.П. |