Приложение № 2

к Договору № ____ от__ декабря 2018 г.

График поставки и производства работ

|  | Состав работ | Срок | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. | Поставка оборудования согласно спецификации в соответствии с п.3 «Требования к серверному оборудованию» Технического задания (Приложение № 1). | 25.12.2018 |  |
| Этап 2. | Перенос данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование. | 27.12.2018 |  |

| Продавец: |  | «Покупатель»: ООО «Медсервис» |
| --- | --- | --- |
| _______________ / __________ |  | _______________ / С.В. Мовергоз |