Приложение 1

к Договору № ____ от__ декабря 2018 г.

Техническое задание

на поставку серверного оборудования, оказание услуг по его наладке (монтажу, настройке), переносу данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование, обучению персонала Покупателя по вопросам функционирования данного оборудования.

- Термины и определения.

ТЗ – настоящий документ.

МИС – медицинская информационная система Медиалог.

Покупатель – ООО «Медсервис», г. Салават

Поставщик – исполнитель работ ТЗ в соответствии с договором

- Общие сведения.

Настоящий документ представляет собой техническое задание на перенос данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование. В рамках настоящего технического задания Поставщик должен поставить серверное оборудование, выполнить монтаж этого оборудования в серверных помещениях Покупателя, расположенных по Адресу Покупателя и выполнить комплекс работ для ввода поставленного серверного оборудования в промышленную эксплуатацию, а также осуществить перенос данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование и обучение персонала Покупателя по вопросам функционирования данного оборудования. ТЗ включает требования к поставляемому серверному оборудованию, требования к результатам работ и требования к организации и производству работ.

Работы в соответствии с ТЗ направлены на поддержание качества оказываемых информационно-телекоммуникационных услуг, увеличению производительности работы персонала в основной информационной системе Покупателя – МИС Медиалог.

- Характеристика объекта

Покупатель: ООО «Медсервис»

Адрес Покупателя: Республика Башкортостан, 453264, г.Салават, ул. Октябрьская, д. 35

В сети Покупателя функционирует специализированная медицинская информационная система Медиалог, обеспечивающая автоматизацию основной деятельности Покупателя.

МИС Медиалог внедрена и успешно эксплуатируется Покупателем с 2005 года.

Данные МИС хранятся в СУБД Microsoft SQL 2005, СУБД размещена в кластере Windows Cluster на двух узлах, файлы данных СУБД размещены на выделенном томе дискового массива, подключенного к сети SAN. Режим работы МИС 24х7(24 часа и семь дней в неделю)

Совместно с СУБД МИС на той же платформе развернуты базы данных следующих комплексов 1С:

Таблица 1

|  | БД | Размер БД |
| --- | --- | --- |
| 1. | МИС Медиалог - продуктивная - тестовая | 89 Гб 89 Гб |
| 2. | 1С:Бухгалтерия (с надстройкой БИТ Финанс) - продуктивная - тестовая - разработки | 47 Гб 47 Гб 47 Гб |
| 3. | 1С:Зарплата и кадры - продуктивная - тестовая | 20 Гб 20 Гб |
| 4. | 1С:Салон красоты | 68 Гб |
| 5. | 1С:ИТ Инфраструктура | 8 Гб |
| 6. | 1С:Медицина.Поликлиника (тестовая) | 0,4 Гб |
| 7. | 1С:Управление медицинским центром (тестовая) | 0,2 Гб |
| 8. | 1С:Документооборот - продуктивная - тестовая | 2,5 Гб 2,5 Гб |

Работу СУБД обеспечивают два сервера DL380G5, подключенных к сетям SAN и LAN. Подключение к сети LAN обеспечивают два коммутатора серверной фермы Cisco 3750, подключение к сети SAN обеспечивают два коммутатора SAN Cisco MDS9224.

- Требования к серверному оборудованию

Состав поставляемого серверного оборудования должен соответствовать спецификации:

| № | Код продукта | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервер TopSeller SR650 Xeon Gold 6130 в составе: |  |  |  |
| 1. | 7X06A090EA | TopSeller SR650 Xeon Gold 6130 (16C 2.1GHz 22MB Cache/125W) 16GB (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), O/B No Backplane, None, 1x1100W, XCC Enterprise, Tooless Rails | 1 |
| 2. | 7XG7A05587 | ThinkSystem SR650 Intel Xeon Gold 6130 16C 125W 2.1GHz Processor Option Kit | 1 |
| 3. | 7X77A01304 | ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 24 |
| 4. | 7SD7A05741 | ThinkSystem 2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4 |
| 5. | 7XB7A00027 | ThinkSystem 2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 20 |
| 6. | 7N67A00885 | ThinkSystem 1100W (230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply | 1 |
| 7. | 7ZT7A00545 | ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LOM | 1 |
| 8. | 7ZT7A00544 | ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM | 1 |
| 9. | 01CV760 | QLogic 16Gb FC Dual-port HBA | 1 |
| 10. | 7Y37A01086 | ThinkSystem RAID 930-24i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter | 1 |
| 11. | 5PS7A01558 | Essential Service – 3Yr 24x7 4Hr Response + YourDrive YourData | 1 |
| 12. | 100MN505 | Lenovo 3m LC-LC OM3 MMF Cable | 4 |
| 13 | 00MT207 | Lenovo XClarity Pro, per Mngd Server w/3 Yr SW S&S | 1 |

Все поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, должно поставляться в фирменной упаковке и с гарантией производителя. Оборудование должно быть легально ввезено на территорию РФ.

- Требования к составу и результатам работ/услуг.

Поставщик должен обеспечить выполнение в срок следующих работ:

Таблица 2

|  | Состав работ | Требуемый результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка и монтаж оборудования согласно спецификации в соответствии с «Требованиями к серверному оборудованию» ТЗ. Выполнение услуг по наладке (монтажу, настройке) поставленного оборудования. | Оборудование поставлено и смонтировано в серверных помещениях Покупателя. Подключено к электропитанию, сетям SAN и LAN. Коммутаторы серверной фермы и сети хранения данных настроены. Сетевые интерфейсы серверного оборудования настроены и доступны. Произведена соответствующая маркировка соединительных кабелей и интерфейсов. Подготовлена исполнительная документация включающая схему размещения оборудования и структурную схему соединений. | 27.12.2018 |
| 2. | Перенос данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование. | СУБД и данные МИС располагаются на новом серверном оборудовании. МИС функционирует в нормальном режиме. В нормальном режиме работают все интеграции с внешними системами в МИС и медицинское лабораторное оборудование. Данные систем Таблицы 1 распределены с учетом введенного в эксплуатацию нового оборудования. Системы функционируют в нормальном режиме. | 28.12.2018 |
| 3. | Обучение персонала Покупателя по вопросам функционирования оборудования. | Персонал Покупателя ознакомлен со схемой подключения оборудования. Переданы необходимые учетные данные. Настроено резервное копирование данных. Проведены тестовые восстановления объектов из БД Microsoft SQL Server. Персонал ознакомлен с системой мониторинга и управления сервером, с инструментами диагностирования основных процессов, мониторингом работы оборудования, обнаружения сбоев и оповещения о них. На случай перехода серверного оборудования в аварийный режим разработан комплекс мероприятий по устранению причины возникновения аварийной ситуации. | 28.12.2018 |

Поставщик должен выполнить все работы самостоятельно, в том числе работы по настройке сетевого оборудования, оборудования сети SAN в объемах, достаточных для реализации состава работ Таблицы 2.

После реализации работ согласно Таблицы 2 Поставщик должен проверить функционирование МИС, в том числе:

- Формирование реестров ОМС

- Формирование реестров ДМС

- Интеграцию лабораторного оборудования анализа биоматериала с МИС

- Интеграцию диагностического оборудования КТ с МИС

После выполнения всех проверок Поставщик предоставляет Покупателю «Протокол выполненных проверок» совместно с результатами всех проверок.

- Требования к организации и производству работ

В соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» данные МИС относятся к специальной категории персональных данных. При организации и производстве работ требуется исключить технологии удаленного доступа. Все работы производить на территории Покупателя в присутствии специалистов Покупателя.

При планировании организации и производстве работ по наладке (монтажу, настройке) оборудования и переносу данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование предусмотреть выполнение работ во время минимальной загрузки МИС – вечернее, ночное время или выходные.

При производстве работ общее время простоя должно составлять не более 1 часа.

При планировании организации и производстве работ предусмотреть процедуру отката, - возврата состояния МИС к состоянию до начала работ.

После окончания работ обеспечить контроль и исправление ошибок на срок необходимый для устранения ошибок функционирования МИС, 1С:Бухгалтерии(БИТ Финанс), 1С:Салон красоты, 1С:Зарплата и кадры, 1С: ИТ Инфраструктура, 1С:Медицина.Поликлиника, 1С:Управление медицинским центром и 1С:Документооборот  появившихся в результате выполнения работ.

При планировании организации работ предусмотреть техническую поддержку в течение одного календарного месяца по результатам выполненных работ. Техническая поддержка должна обеспечить устранение проблем эксплуатации МИС связанных с функционированием поставленного оборудования и баз данных МИС, и баз данных Таблицы 1 «Характеристика объекта» ТЗ. При необходимости выполнения работ в рамках технической поддержки, Поставщик должен обеспечить соблюдение описанных выше требований.

- Порядок сдачи-приемки услуг/работ

После выполнения всех услуг/работ в соответствии с «Требования к составу и результатам работ/услуг» ТЗ Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы:

- Счет-фактуру на поставку товаров и оказание услуг.

- Товарную накладную на поставку товаров.

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Покупатель в течение 3-х рабочих дней после выполнения всех услуг/работ и предоставления Поставщиком необходимых документов проверяет комплектность и состав поставленного оборудования, а также полноту и состав выполненных работ на соответствие ТЗ.

| Поставщик: |  | «Покупатель»: ООО «Медсервис» |
| --- | --- | --- |
| _______________ / __________ |  | _______________ / С.В. Мовергоз |