Приложение № 2

к Договору № ____ от__ декабря 2018 г.

График поставки и производства работ/услуг

|  | Состав работ | Срок | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. | Поставка и монтаж оборудования согласно спецификации в соответствии с «Требованиями к серверному оборудованию» ТЗ. Выполнение услуг по наладке (монтажу, настройке) поставленного оборудования. | 27.12.2018 |  |
| Этап 2. | Перенос данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование. | 28.12.2018 |  |
| Этап 3. | Обучение персонала Покупателя по вопросам функционирования оборудования. | 28.12.2018 |  |

| Поставщик: |  | «Покупатель»: ООО «Медсервис» |
| --- | --- | --- |
| _______________ / __________ |  | _______________ / С.В. Мовергоз |