Техническое задание

на поставку серверного оборудования, оказание услуг по его наладке (монтажу, настройке), переносу данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование, обучению персонала Покупателя по вопросам функционирования данного оборудования.

- Термины и определения.

ТЗ – настоящий документ.

МИС – медицинская информационная система Медиалог.

Покупатель – ООО «Медсервис», г. Салават

Поставщик – исполнитель работ ТЗ в соответствии с договором

- Общие сведения.

Настоящий документ представляет собой техническое задание на перенос данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование. В рамках настоящего технического задания Поставщик должен поставить серверное оборудование, выполнить монтаж этого оборудования в серверных помещениях Покупателя, расположенных по Адресу Покупателя и выполнить комплекс работ для ввода поставленного серверного оборудования в промышленную эксплуатацию, а также осуществить перенос данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование и обучение персонала Покупателя по вопросам функционирования данного оборудования. ТЗ включает требования к поставляемому серверному оборудованию, требования к результатам работ и требования к организации и производству работ.

Работы в соответствии с ТЗ направлены на поддержание качества оказываемых информационно-телекоммуникационных услуг, увеличению производительности работы персонала в основной информационной системе Покупателя – МИС Медиалог.

- Характеристика объекта

Покупатель: ООО «Медсервис»

Адрес Покупателя: Республика Башкортостан, 453264, г.Салават, ул. Октябрьская, д. 35

В сети Покупателя функционирует специализированная медицинская информационная система Медиалог, обеспечивающая автоматизацию основной деятельности Покупателя.

МИС Медиалог внедрена и успешно эксплуатируется Покупателем с 2005 года.

Данные МИС хранятся в СУБД Microsoft SQL 2005, СУБД размещена в кластере Windows Cluster на двух узлах, файлы данных СУБД размещены на выделенном томе дискового массива, подключенного к сети SAN. Режим работы МИС 24х7(24 часа и семь дней в неделю)

Совместно с СУБД МИС на той же платформе развернуты базы данных следующих комплексов 1С:

Таблица 1

|  | БД | Размер БД |
| --- | --- | --- |
| 1. | МИС Медиалог - продуктивная - тестовая | 89 Гб 89 Гб |
| 2. | 1С:Бухгалтерия (с надстройкой БИТ Финанс) - продуктивная - тестовая - разработки | 47 Гб 47 Гб 47 Гб |
| 3. | 1С:Зарплата и кадры - продуктивная - тестовая | 20 Гб 20 Гб |
| 4. | 1С:Салон красоты | 68 Гб |
| 5. | 1С:ИТ Инфраструктура | 8 Гб |
| 6. | 1С:Медицина.Поликлиника (тестовая) | 0,4 Гб |
| 7. | 1С:Управление медицинским центром (тестовая) | 0,2 Гб |
| 8. | 1С:Документооборот - продуктивная - тестовая | 2,5 Гб 2,5 Гб |

Работу СУБД обеспечивают два сервера DL380G5, подключенных к сетям SAN и LAN. Подключение к сети LAN обеспечивают два коммутатора серверной фермы Cisco 3750, подключение к сети SAN обеспечивают два коммутатора SAN Cisco MDS9224.

- Требования к серверному оборудованию

Состав поставляемого серверного оборудования должен соответствовать спецификации:

| № | Код продукта | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервер TopSeller SR650 Xeon Gold 6130 в составе: |  |  |  |
| 1. | 7X06A090EA | TopSeller SR650 Xeon Gold 6130 (16C 2.1GHz 22MB Cache/125W) 16GB (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), O/B No Backplane, None, 1x1100W, XCC Enterprise, Tooless Rails | 1 |
| 2. | 7XG7A05587 | ThinkSystem SR650 Intel Xeon Gold 6130 16C 125W 2.1GHz Processor Option Kit | 1 |
| 3. | 7X77A01304 | ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 24 |
| 4. | 7SD7A05741 | ThinkSystem 2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4 |
| 5. | 7XB7A00027 | ThinkSystem 2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 20 |
| 6. | 7N67A00885 | ThinkSystem 1100W (230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply | 1 |
| 7. | 7ZT7A00545 | ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LOM | 1 |
| 8. | 7ZT7A00544 | ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM | 1 |
| 9. | 01CV760 | QLogic 16Gb FC Dual-port HBA | 1 |
| 10. | 7Y37A01086 | ThinkSystem RAID 930-24i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter | 1 |
| 11. | 5PS7A01558 | Essential Service – 3Yr 24x7 4Hr Response + YourDrive YourData | 1 |
| 12. | 100MN505 | Lenovo 3m LC-LC OM3 MMF Cable | 4 |
| 13 | 00MT207 | Lenovo XClarity Pro, per Mngd Server w/3 Yr SW S&S | 1 |

Все поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, должно поставляться в фирменной упаковке и с гарантией производителя. Оборудование должно быть легально ввезено на территорию РФ.

- Требования к составу и результатам работ/услуг.

Поставщик должен обеспечить выполнение в срок следующих работ:

Таблица 2

|  | Состав работ | Требуемый результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка и монтаж оборудования согласно спецификации в соответствии с «Требованиями к серверному оборудованию» ТЗ. Выполнение услуг по наладке (монтажу, настройке) поставленного оборудования. | Оборудование поставлено и смонтировано в серверных помещениях Покупателя. Подключено к электропитанию, сетям SAN и LAN. Коммутаторы серверной фермы и сети хранения данных настроены. Сетевые интерфейсы серверного оборудования настроены и доступны. Произведена соответствующая маркировка соединительных кабелей и интерфейсов. Подготовлена исполнительная документация включающая схему размещения оборудования и структурную схему соединений. | 27.12.2018 |
| 2. | Перенос данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование. | СУБД и данные МИС располагаются на новом серверном оборудовании. МИС функционирует в нормальном режиме. В нормальном режиме работают все интеграции с внешними системами в МИС и медицинское лабораторное оборудование. Данные систем Таблицы 1 распределены с учетом введенного в эксплуатацию нового оборудования. Системы функционируют в нормальном режиме. | 28.12.2018 |
| 3. | Обучение персонала Покупателя по вопросам функционирования оборудования. | Персонал Покупателя ознакомлен со схемой подключения оборудования. Переданы необходимые учетные данные. Настроено резервное копирование данных. Проведены тестовые восстановления объектов из БД Microsoft SQL Server. Персонал ознакомлен с системой мониторинга и управления сервером, с инструментами диагностирования основных процессов, мониторингом работы оборудования, обнаружения сбоев и оповещения о них. На случай перехода серверного оборудования в аварийный режим разработан комплекс мероприятий по устранению причины возникновения аварийной ситуации. | 28.12.2018 |

Поставщик должен выполнить все работы самостоятельно, в том числе работы по настройке сетевого оборудования, оборудования сети SAN в объемах, достаточных для реализации состава работ Таблицы 2.

После реализации работ согласно Таблицы 2 Поставщик должен проверить функционирование МИС, в том числе:

- Формирование реестров ОМС

- Формирование реестров ДМС

- Интеграцию лабораторного оборудования анализа биоматериала с МИС

- Интеграцию диагностического оборудования КТ с МИС

После выполнения всех проверок Поставщик предоставляет Покупателю «Протокол выполненных проверок» совместно с результатами всех проверок.

- Требования к организации и производству работ

В соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» данные МИС относятся к специальной категории персональных данных. При организации и производстве работ требуется исключить технологии удаленного доступа. Все работы производить на территории Покупателя в присутствии специалистов Покупателя.

При планировании организации и производстве работ по наладке (монтажу, настройке) оборудования и переносу данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование предусмотреть выполнение работ во время минимальной загрузки МИС – вечернее, ночное время или выходные.

При производстве работ общее время простоя должно составлять не более 1 часа.

При планировании организации и производстве работ предусмотреть процедуру отката, - возврата состояния МИС к состоянию до начала работ.

После окончания работ обеспечить контроль и исправление ошибок на срок необходимый для устранения ошибок функционирования МИС, 1С:Бухгалтерии(БИТ Финанс), 1С:Салон красоты, 1С:Зарплата и кадры, 1С: ИТ Инфраструктура, 1С:Медицина.Поликлиника, 1С:Управление медицинским центром и 1С:Документооборот  появившихся в результате выполнения работ.

При планировании организации работ предусмотреть техническую поддержку в течение одного календарного месяца по результатам выполненных работ. Техническая поддержка должна обеспечить устранение проблем эксплуатации МИС связанных с функционированием поставленного оборудования и баз данных МИС, и баз данных Таблицы 1 «Характеристика объекта» ТЗ. При необходимости выполнения работ в рамках технической поддержки, Поставщик должен обеспечить соблюдение описанных выше требований.

- Порядок сдачи-приемки услуг/работ

После выполнения всех услуг/работ в соответствии с «Требования к составу и результатам работ/услуг» ТЗ Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы:

- Счет-фактуру на поставку товаров и оказание услуг.

- Товарную накладную на поставку товаров.

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Покупатель в течение 3-х рабочих дней после выполнения всех услуг/работ и предоставления Поставщиком необходимых документов проверяет комплектность и состав поставленного оборудования, а также полноту и состав выполненных работ на соответствие ТЗ.