Техническое задание

Настоящее техническое задание определяет требования к оказанию услуг по внедрению программного продукта «1C:Медицина. Больничная аптека».

Перечень используемых обозначений и сокращений:

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| ПП | Программный продукт |
| 1С:БА | «1C:Медицина. Больничная аптека» ред. 2.1. |
| 1С:БП | «1C:Бухгалтерия предприятия» ред. 3.0. |
| ГИС Марк | ГИС (Государственная информационная система) «Маркировка» |

Общие сведения:

Полное наименование услуг и их условное обозначение: услуги по внедрению программного продукта «1C:Медицина. Больничная аптека»;

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис»;

Место оказания услуги: г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35;

Пользователи: сотрудники ООО «Медсервис», осуществляющие функции учета, планирования и анализа аптечных товаров;

Основания для оказания услуг: Необходимость автоматизации процесса планирования закупок аптечных товаров, их учет на складах и в подразделениях, поддержка работы с ГИС (Государственная информационная система) «Маркировка». Переход на единый программный продукт на платформе «1С:Предприятие 8» в части учета аптечных товаров;

Цели оказания услуг: Переход на единый программный продукт на платформе «1С:Предприятие 8» в части учета аптечных товаров.

Требования к участнику:

1. Подрядчик должен отвечать следующим требованиям:

1) Франчайзи фирмы «1С» с правами на распространение продуктов 1С. Статус должен быть подтвержден соответствующим сертификатом;

2) Наличие подтвержденного опыта внедрения программных продуктов на базе «1С:Предприятие» в учреждениях здравоохранения, численность сотрудников которых более 500;

3) Наличие штата инженеров 1С не менее 40 человек;

4) Наличие выделенной линии консультации 24\7;

5) Наличие у поставщика услуг разветвленной филиальной структуры, в целях возможности привлечения дополнительных квалифицированных ресурсов в краткие сроки;

6) Исполнитель вместе с конкурсной документацией предоставляет документы, подтверждающие компетентность (квалификацию) персонала действительными статусами и сертификатами:

- «Центр Сопровождения и сервис-партнер фирмы «1С»

- «Центр компетенций по медицине»

- «Центр реальной автоматизации»

- Сертификат ISO 9001

- 1С:Профессионал. Медицина 8

2. Привлечение субподрядчика – не допускается.

Требования к составу и содержанию услуг

Исполнитель оказывает услуги по внедрению программного продукта «1C:Медицина. Больничная аптека» согласно следующему плану:

Проект

Развертка базы, настройка сервера

Настройка учетной политики

Подключение оборудования

Обучение по внесению номенклатуры с использованием типового функционала

Заполнение структуры предприятия: подразделения, отделения, склады, ответственные лица складов

Настройка типовых отчетов

Создание профилей пользователей, настройка прав пользователей

Загрузка классификаторов, настройка стандартных обработок

Написание и реализация доработки выгрузки номенклатуры из "1С:Бухгалтерия Предприятия" в "1С:Больничная аптека"

Интеграция «1С:Медицина. Больничная аптека» с МИС для организации персонифицированного списания медикаментов по назначениям врача, полученным из МИС

Доработка документа "Доверенность"

Доработка списания с Р\С (платежки)

Отчет «Информация о поступлении и остатках лекарственных средств, приобретенных за счет средств ОМС» для ТФОМС

Отчет по списанным ТМЦ, при оказании услуг по ОМС

Отчет по платежам, проведенным за счет средств ФОМС

Перенос остатков и справочников

Обучение пользователей работе с типовым функционалом ПП 1С:Больничная аптека

Обучение по блоку "Заполнение Нормативно-справочной информации"

Обучение по блоку "Планирование закупок"

Обучение по блоку "Поступление товаров"

Обучение по блоку "Склады"

Обучение по блоку "Учет в отделениях"

Обучение по блоку "Инвентаризация"

Требования к организационному обеспечению

В ходе оказания услуг по настоящему техническому заданию должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем. Для этих целей со стороны Заказчика и Исполнителя должна быть сформирована Рабочая группа по исполнению работ, обозначенных в настоящем техническом задании, включающая представителей Заказчика и Исполнителя, уровень компетенции которых достаточен для:

- решения административных вопросов (организация встреч, коммуникация участников и т.п.);

- решения технических вопросов (согласование технических аспектов реализации и администрирования, определение и размещения технических средств и т.п.);

- нормативно-методического и информационного обеспечения работ, включая необходимое консультирование, организацию интервьюирования экспертных групп с целью уточнения функциональных характеристик подсистем и т.п..

Управление исполнением договора со стороны Исполнителя и Заказчика осуществляют Руководители проекта, уровень компетенций и полномочий которых достаточен для:

- организации деятельности Рабочей группы;

- управления взаимодействием Исполнителя, Заказчика и Пользователей ИС;

- контроля соблюдения обязательств Исполнителя и Заказчика.

Состав Рабочей группы и специалисты, ответственные за управление исполнением Договора, закрепляются внутренним приказом Заказчика с учетом предоставленной информации от Исполнителя, с указанием их контактных телефонов и электронной почты.

Совещания рабочей группы проводятся по необходимости. Участники Рабочей группы со стороны Исполнителя обязаны присутствовать на всех заседаниях Рабочей группы.

Требования к приемке услуг

Услуги признаются оказанными в следующих случаях:

Услуги по демонстрации и консультациям, неформализованным доработкам, а также услуги по составлению Листов Требований и демонстрации разработанного в соответствии с ними нового функционала учитываются по документам «Лист учета рабочего времени» (Приложение 1). Исполнитель ежедневно заполняет листы учета рабочего времени на основании фактического времени оказания услуг, подписывает их, со своей стороны. Заказчик подписывает листы учета рабочего времени ежедневно в момент их предоставления Исполнителем, при подписании сотрудником Заказчика данного документа указанные в них услуги считаются оказанными.

Приложение №1

к техническому заданию

Лист учета рабочего времени № ___________

Заказчик (организация) __________________________________________________________________________________________

Исполнитель (организация) ______________________________________________________________________________________

Договор/дополнительное соглашение ______________________________________________________________________________

| Дата работы | Трудоемкость, ч | Работа (краткое содержание) | Примечания (при необходимости) | Представитель Заказчика |  | Представитель Исполнителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФИО | Подпись | ФИО | Подпись |

В полях, отмеченных “v" требуется подпись с расшифровкой. Комментарии к любой работе можно указывать в поле Примечания.

Руководитель проекта со стороны заказчика	Руководитель проекта со стороны исполнителя

______________________________________________                                                                    _____________________________________