ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ХХХ от ХХХ

к Договору №       от

г. ХХХ

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице       ____________________, действующего на основании      , с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДСЕРВИС", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице            , действующего на основании      , с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение  (далее – Соглашение) к  договору №       от      , о нижеследующем:

- Исполнитель, в рамках оказания услуг по сопровождению, адаптации и модификации программ для ЭВМ на платформе «1С: Предприятие», принимает на себя обслуживание Заказчика, направленное на доработку и/или внедрение программного продукта «1С.Больничная аптека» (далее Конфигурация). Объем, сроки и порядок оказания услуг указываются в Плане-графике оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению) далее План-График. Принципы, принимаемые при разработке Плана-графика, приведены в Приложении № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

- Обслуживание производится в форме оказания следующих видов услуг:

- Формализованные доработки (составление и/или корректировка Листов Требований (по форме шаблона «Лист требований» Приложения № 1) на изменение функционала, оценка трудоемкости исполнения Листов Требований, демонстрации измененного в соответствии с Листами требований функционала)

- Демонстрация техники работы в программе

- Консультации

- Неформализованные (согласованные Сторонами в устном порядке) доработки

- Услуги признаются оказанными в следующих случаях:

- Услуги по информированию, неформализованным доработкам, а также услуги по составлению Листов Требований в рамках п. 3.2.1 и демонстрации разработанного в соответствии с ними нового функционала в рамках п. 3.2.5 на территории Заказчика учитываются по документам «Лист учета рабочего времени» (по форме шаблона «Лист учета рабочего времени» (в дальнейшем ЛУРВ) Приложения № 1). Исполнитель ежедневно заполняет ЛУРВы на основании фактического времени оказания услуг, подписывает их со своей стороны. Заказчик подписывает ЛУРВы ежедневно в момент их предоставления Исполнителем, при подписании сотрудником Заказчика данного документа указанные в них услуги считаются оказанными. По согласованию сторон Исполнитель имеет право оказывать услуги Заказчику на территории Исполнителя (удаленный доступ). В таком случае, ЛУРВ направляются Заказчику электронной почтой в день оказания услуг, при этом Заказчик обязан в этот же день направить электронной почтой Исполнителю скан подписанных ЛУРВов либо письменный мотивированный отказ от их подписания. В случае не предоставления подписанных ЛУРВов или мотивированного отказа, услуги, отраженные в ЛУРВе, считаются принятыми Заказчиком по умолчанию.

- Услуги по выполнению разработки/доработки программного продукта в большом объеме фиксируются документом «Лист требований», считаются выполненными после подписания документа «Протокол проведения тестовых испытаний» (по форме шаблона «Протокол проведения тестовых испытаний» Приложения № 1).

Порядок регистрации требований:

- Исполнитель выезжает на объект Заказчика и фиксирует требования в виде Листа требований (предварительного), в Листе требования Стороны согласовывают трудоемкость исполнения Листа требования. Трудоемкость собеседования (время, затраченное на выяснение требований), оформления Листа Требования, а также трудоемкость демонстрации выполненных работ по Листу Требования не включается в согласованную трудоемкость исполнения Листа требования и учитывается отдельно по документам «Лист учета рабочего времени»

- В случаях, когда Заказчик планирует формализованную приемку результатов разработки по Листу Требований, а также по запросу Исполнителя, Заказчик готовит контрольный пример к Листу Требования, в котором подробно описывает порядок демонстрации результатов (порядок действий, выполнение которых позволяет проверить правильность результатов разработки по Листу требований). В случае, если контрольный пример не подготовлен, порядок демонстрации результатов, достаточный для проверки, может определяться Исполнителем непосредственно в Листе Требований. В случае отсутствия в Листе Требований порядка демонстрации результатов разработки, порядок выбирается Исполнителем в момент демонстрации (в т. ч. допустимы отсутствие демонстрации, демонстрация на уровне интерфейса без проверки путем ввода/вывода информации и иные варианты на усмотрение Исполнителя).

- Заказчик заверяет подписью и печатью Листы требований, подписывает «Лист учета рабочего времени» по услугам, связанным с составлением Листа Требований в фактическом объеме оказания таких услуг.

Порядок реализации требований:

- Исполнитель в офисе оказывает услуги по реализации Листа требований. Если в Листе требования явно не оговорены какие-либо требования Заказчика к реализуемому документу, отчету и иным объектам (в том числе экранные формы, алгоритмы, выходные формы), то форма их реализации остается на усмотрение Исполнителя.

- Исполнитель выезжает на объект Заказчика, производит демонстрацию и сдачу Листа требований в соответствии с порядком, описанным в п. 3.2.2, фиксирует результаты в Протоколе проведения тестовых испытаний, Стороны подписывают данный Протокол. При этом рабочее время, затраченное на такую демонстрацию и сдачу, учитывается по документам «Лист учета рабочего времени» в фактическом объеме оказания таких услуг.

- Для оказания услуг сторонами выделяются уполномоченные ответственные лица – руководители проекта со стороны Исполнителя и Заказчика.

| ФИО, должность | Роль на проекте | Обозначение (далее по тексту) |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта от Исполнителя | РПИ |
|  | Руководитель проекта от Заказчика | РПЗ |

- Отклонения объема и порядка услуг от Плана-графика допускается по согласованию Руководителей проектов от лица Исполнителя и Заказчика. При этом составляется Дополнительное Соглашение, в котором:

        - Стороны могут прийти к заключению о необходимости сокращения объема услуг в части еще не оказанных услуг по Плану-графику (например, при принятии решения об использовании стандартного функционала). В этом случае оплата уменьшается на сумму исключенного объема услуг. Исполнитель засчитывает излишне уплаченные Заказчиком суммы в счет последующих услуг.

        - Стороны могут прийти к заключению о необходимости увеличения объема услуг. В этом случае оплата увеличивается на сумму оплаты за дополнительные услуги. В этом случае оплата увеличивается на сумму дополнительного объема услуг. Заказчик оплачивает дополнительные услуги не позднее 5 рабочих дней с момента их согласования Сторонами по счету Исполнителя.

- Стоимость 1 часа услуг по Соглашению составляет 2 000 рублей за один час работы, без НДС в соответствии с гл.26.2 НК РФ.

- Сдача-приемка услуг проводится ежемесячно в соответствии с условиями Договора. Период (месяц), за который оказываются услуги, определяется как Отчетный период. Не позднее 5 дней после завершения Отчетного периода, либо, если оказание услуг по настоящему Соглашению завершены ранее окончания Отчетного периода, то в течение 5 календарных дней после их завершения, Стороны составляют и подписывают акт сдачи-приемки в сумме, равной произведению объема оказанных услуг в Отчетном периоде часах (определенных в соответствии с п. 3 настоящего Соглашения) и стоимости 1 часа услуг (определенной в соответствии с п. 4 настоящего Соглашения).

- Заказчик производит 100 % предоплату услуг Исполнителя в размере, согласованном Сторонами на следующий отчетный период, за 5 календарных дней до начала Отчетного периода на основании счета Исполнителя. В случае невыполнения или неполного выполнения условий данного пункта Исполнитель оставляет за собой право не оказывать услуги по Договору в очередном Отчетном периоде.

- В целях уточнения взаимодействия по текущим задачам Стороны могут по инициативе ответственного лица любой из сторон проводить регулярные встречи, на которых определять текущий объем оказанных услуг, согласовывать задачи, сроки и ответственных за их выполнение. По результатам встреч составлять и подписывать документ (по форме «Статус проекта» Приложения № 1).

- Ответственные лица:

- За организацию и оказание услуг по договору со стороны Исполнителя:      ;

- За организацию и оказание услуг по договору со стороны Заказчика:      ;

- За оперативный учет затраченного рабочего времени Исполнителя в целях настоящего Соглашения (в т. ч. в целях п. 3) и подписание документов по форме Приложения № 1 к Соглашению со стороны Исполнителя:      , либо иной сотрудник, непосредственно задействованный в оказании услуг;

- За оперативный учет затраченного рабочего времени Исполнителя в целях настоящего Соглашения (в т. ч. в целях п. 3) и подписание документов по форме Приложения № 1 к Соглашению со стороны Заказчика:      , либо иной сотрудник, непосредственно задействованный в выполнении работ.

- Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока действия договора №       от

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: Адрес: Фактический адрес: Телефон: Р/с: Банк: К/с: БИК: ИНН: КПП: ОКПО: | ЗАКАЗЧИК: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДСЕРВИС" Адрес: 453264, Башкортостан Респ, Салават г, Октябрьская ул, дом № 35 Фактический адрес: 453264, Башкортостан Респ, Салават г, Октябрьская ул, дом № 35 Телефон: +7 (3476) 39-51-00 Р/с: 40702810814240000011 Банк: НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД К/с: 30101810300000000876 БИК: 042202876 ИНН: 0266023905 КПП: 026601001 - ОКПО: 73762060 |
| --- | --- |
| _____________________/____________________/ - ( ) | ____________________/____________________/ - ( ) |

Приложение № 1 «Шаблоны применяемых форм документов проекта»

к Дополнительному соглашению № ХХХ от ХХХ

к Договору №       от

Шаблон «Лист Требований»

| Лист требований № |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата: |  |  |  | Страница №____ |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  | Страниц всего:____ |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подразделение: |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание требования (требований)

<Название ЛТ>

Описание бизнес-задачи

Источники требований

(в случае нескольких лиц)

| ФИО | Должность |
| --- | --- |

Исходные данные

Требования к системе

Требования к интерфейсу

Критерии приемки результата

| Оценочная трудоёмкость работ составляет _ часов.. |
| --- |
| Требования определены правильно: |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК (заявитель требований) |  |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ (регистратор требований) |  |  |
|  | / / |  |  |  | / / |  |  |
| подпись с расшифровкой |  |  |  |  | подпись с расшифровкой |  |  |
| Требования утверждены к выполнению, осуществимы и согласованы, |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК (руководитель проекта) |  |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ (руководитель проекта) |  |  |
|  |  | / / |  |  | / / |  |  |
| подпись с расшифровкой |  |  |  |  | подпись с расшифровкой |  |  |
| М.П. |  |  |  |  | М.П. |  |  |

Шаблон «Протокол проведения тестовых испытаний»

Протокол проведения тестовых испытаний № __ от __________г.

- Описание объекта(ов) тестовых испытаний (далее Объект), содержится в документах Лист требований:

  - Документ:

- Тип проведения тестовых испытаний (нужное подчеркнуть): Первичное/После доработок

  - Другое____________________________________________________________________

- Форма проведения тестовых испытаний

  - Совместное тестирование

    - Исполнитель проводит тестирование Объекта в присутствии Заказчика.

    - По результатам тестирования указываются результаты испытаний.

    - В случае требований доработок Стороны, составляют Лист Требований, где детально указываются необходимые доработки.

    - Исполнитель оценивает соответствие доработок изначальным требованиям (работы могут проводиться в офисе Исполнителя)

    - В ходе переговоров Стороны согласовывают, входят ли эти доработки в изначально зафиксированные требования, или являются дополнительными работами. При необходимости результаты Согласования оформляются в форме отдельного протокола переговоров с указанием номеров Листов требований и принятого решения по каждому Листу требований.

  - Сдача на тестирование Заказчику

    - Заказчик проводит тестирование Объекта самостоятельно.

    - Тестирование проводится в срок до 2 дней с момента составления настоящего Протокола тестирования (далее Период тестирования).

    - В течение Периода тестирования Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о необходимости регистрации отрицательных результатов испытаний и составлении перечня доработок по настоящему Протоколу тестирования, в противном случае результат испытаний Объекта признается положительным.

- Результат испытаний (нужное подчеркнуть)

  - Положительный: Объект пригоден к эксплуатации, доработки не требуются

  - Положительный: Объект пригоден к эксплуатации, требуются доработки по перечню

  - Отрицательный: Объект не пригоден к эксплуатации, требуются доработки по перечню

  - Отрицательный: иное

- Перечень доработок в случае если требуются

См. лист(ы) требований № _______________________________________________________

Стороны определили данный перечень исчерпывающим, выполнение и положительное тестирование доработок по которому является достаточным условием для признания Объекта пригодным к эксплуатации без дальнейших доработок.

| ЗАКАЗЧИК (руководитель проекта) |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ (руководитель проекта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / |  | // |  |  |  |
| Подпись с расшифровкой |  |  | Подпись с расшифровкой |  |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |  |

Шаблон «Статус проекта»

Текущее СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА

№ ___________ от _____________

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Договор |  |
| Дата начала |  |

Перечень выполненных работ

| Описание | Основание | Ответственный | Срок решения (план.) | Срок решения (факт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень текущих работ

| Описание | Основание | Ответственный | Состояние | Срок окончания (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Текущие вопросы по проекту

| Описание | Основание | Ответственный | Срок решения (план.) |
| --- | --- | --- | --- |

Задачи к выполнению

| Описание | Основание | Ответственный | Срок решения (план.) |
| --- | --- | --- | --- |

Выявленные отклонения (риски, проблемы)

| Описание | Причины | Возможные последствия | Стратегия реагирования |
| --- | --- | --- | --- |

Дополнительно

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Утверждаю	Утверждаю

от Заказчика	от Исполнителя

| ФИО |  |  | ФИО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  | Должность |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Подпись |  |  | Подпись |  |

Шаблон «Лист учета рабочего времени»

Лист учета рабочего времени № ___________

Заказчик (организация) __________________________________________________________________________________________

Исполнитель (организация) ______________________________________________________________________________________

Договор/дополнительное соглашение ______________________________________________________________________________

| Дата работы | Трудоемкость, ч | Работа (краткое содержание) | Примечания (при необходимости) | Представитель Заказчика |  | Представитель Исполнителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФИО | Подпись | ФИО | Подпись |

В полях, отмеченных “v" требуется подпись с расшифровкой. Комментарии к любой работе можно указывать в поле Примечания.

Руководитель проекта со стороны заказчика	Руководитель проекта со стороны исполнителя

______________________________________________                                                                    __________________________________________

Данной подписью Заказчик подтверждает, что принял работы (услуги), выполненные согласно указанному выше перечню.

Шаблоны согласованы:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _____________________/ / ( ) | ____________________/ / ( ) |

Приложение № 2 «План-график оказания услуг»

к Дополнительному соглашению № ХХХ от ХХХ

к Договору №       от

| № | Название задачи | Трудозатраты, час | Стоимость, рублей | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развертка базы, настройка сервера |  |  |  |  |
|  | Настройка учетной политики |  |  |  |  |
|  | Подключение оборудования |  |  |  |  |
|  | Обучение по внесению номенклатуры с использованием типового функционала |  |  |  |  |
|  | Заполнение структуры предприятия: подразделения, отделения, склады, ответственные лица складов |  |  |  |  |
|  | Настройка типовых отчетов |  |  |  |  |
|  | Создание профилей пользователей, настройка прав пользователей |  |  |  |  |
|  | Загрузка классификаторов, настройка стандартных обработок |  |  |  |  |
|  | Написание и реализация доработки выгрузки номенклатуры из "1С:Бухгалтерия Предприятия" в "1С:Больничная аптека" |  |  |  |  |
|  | Доработка документа "Доверенность" |  |  |  |  |
|  | Доработка списания с Р\С (платежки) |  |  |  |  |
|  | Отчет «Информация о поступлении и остатках лекарственных средств, приобретенных за счет средств ОМС» для ТФОМС |  |  |  |  |
|  | Отчет по списанным ТМЦ, при оказании услуг по ОМС |  |  |  |  |
|  | Отчет по платежам, проведенным за счет средств ФОМС |  |  |  |  |
|  | Перенос остатков и справочников |  |  |  |  |
|  | Обучение по блоку "Заполнение Нормативно-справочной информации" |  |  |  |  |
|  | Обучение по блоку "Планирование закупок" |  |  |  |  |
|  | Обучение по блоку "Поступление товаров" |  |  |  |  |
|  | Обучение по блоку "Склады" |  |  |  |  |
|  | Обучение по блоку "Учет в отделениях" |  |  |  |  |
|  | Обучение по блоку "Инвентаризация" |  |  |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _____________________/ / ( ) | ____________________/ / ( ) |

Приложение № 3 «Применяемые базовые принципы оказания услуг»

к Дополнительному соглашению № ХХХ  от ХХХ

к Договору №       от

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Базовые принципы оказания услуг по Проекту отражают допущения, которые учитывались при составлении Плана-графика. В случае если то или иное исходное допущение окажется неверным, может потребоваться пересмотреть План-график.

Принципы ведения проекта и управления проектом

- Выделение уполномоченного ответственного лица от Исполнителя – руководителя проекта со стороны Исполнителя (РП Исполнителя). РП Исполнителя должен иметь возможность при необходимости выступить от Исполнителя, как лицо, принимающее решение о пересмотре сроков, бюджета, целей проекта (Изменения Проекта), либо иметь возможность инициировать и согласовать в приемлемые сроки Изменения Проекта.

- Выделение уполномоченного ответственного лица от Заказчика – руководителя проекта со стороны Заказчика (РП Заказчика. РП Заказчика должен иметь возможность при необходимости выступить от Заказчика, как лицо, принимающее решение о пересмотре сроков, бюджета, целей проекта (Изменения Проекта), либо иметь возможность инициировать и согласовать в приемлемые сроки Изменения Проекта.

- Организация Управляющего Комитета Проекта (как минимум в составе РП Заказчика и РП Исполнителя), способного активно поддерживать проект, проводить совещания по проекту не реже 1 раза в неделю, продолжительностью не менее 1 часа, а при необходимости и чаще.

- Своевременное формирование Исполнителем рабочей группы проекта (проектной команды), при объективной необходимости – расширение состава такой команды. Обеспечение выделение рабочего времени членов проектной команды в объеме, достаточном для решения задач проекта в запланированные сроки.

- Своевременное формирование Заказчиком рабочей группы проекта (проектной команды), при объективной необходимости – расширение состава такой команды. Обеспечение выделение рабочего времени членов проектной команды в объеме, достаточном для решения задач проекта в запланированные сроки (в том числе своевременное проведение встреч со специалистами Исполнителя).

- Проектная команда Заказчика, создаваемая на первом этапе для выполнения задач обследования и составления проектной документации, должна включать только тех сотрудников Заказчика, которые полностью представляют интересы автоматизируемых подразделений и могут излагать требования автоматизируемого подразделения к системе от лица всех сотрудников своего подразделения. Если для создания исчерпывающего перечня требований автоматизируемого подразделения в проектную команду требуется включить несколько сотрудников от одного подразделения, то они должны быть включены;

- Создание для проектной команды адекватных рабочих условий (рабочие места с компьютерами, доступ к принтерам, телефонам и т. п.).

- Своевременное выполнение членами проектной команды всех возложенных на них задач по проекту, качественно и в оговоренном заранее формате представления.

Принципы разработки автоматизированной системы и документации

- Составление листов требований и/или технического задания в виде «контрольных примеров», т.е. основная часть технической документации должна представлять из себя примеры того, как автоматизированная система должна решать задачи сотрудников Заказчика.

- Описание в технической документации для разработки только измененных частей системы. Типовые участки не описываются по причине того, что их функционирование, соответствие документации и обновление обеспечивается и находится под ответственностью производителя системы – фирмы 1С.

- Создание автоматизированной системы, максимально приближенной к стандартным решениям типовой поставки, приоритет решений задач Заказчика в рамках типовой конфигурации над настройкой (изменением) типовой конфигурации, в том числе путем использования типовой конфигурации нестандартным способом, избежание настройки в целях реализации не существенных требований (существенность требований согласуется руководителями проекта со стороны Заказчика и Исполнителя); по возможности изменение бизнес-процессов Заказчика в сторону максимальной адаптации к стандартным процессам типового решения.

- Приоритет содержания над формой, упор на достижение целей проекта, а не на полное воспроизведение в автоматизированной системе ранее использовавшихся форм и процессов. В частности, использование стандартного отчета типового продукта в том случае, когда содержание такого отчета соответствует ранее использовавшемуся отчету вне зависимости от соответствия формы.

Принципы консультирования и внедрения

- Использование метода «внутреннего консультанта». Для этого проектная команда (или ее часть) со стороны Заказчика изучает при помощи специалистов Исполнителя принципы внедрения и использования автоматизированной системы. Затем при внедрении члены проектной команды со стороны Заказчика передают полученные знания конечным пользователям системы и осуществляют консультации по стандартным вопросам в пределах компетенций, полученных в ходе оказания услуг. Ответственность за организацию данного процесса несут руководители проектных команд со стороны Заказчика.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _____________________/ / ( ) | ____________________/ / ( ) |